Plano de Acao do MVP

Este plano transforma a documentacao inicial em uma sequencia pratica de desenvolvimento. O objetivo e reduzir risco cedo, validar o produto com usuarios reais e manter seguranca, privacidade e moderacao como fundacao, nao como ajuste tardio.

# Diagnostico

O Vale Project tem um dominio sensivel: empregabilidade para a comunidade LGBTQIAP+, com dados pessoais, possiveis dados sensiveis, relacao assimetrica entre candidatos e contratantes, necessidade de moderacao e risco real de exposicao indevida.

Por isso, o MVP nao deve ser tratado apenas como um portal de vagas. O nucleo do produto e um fluxo confiavel de identidade, consentimento, visibilidade, publicacao, candidatura, moderacao e auditoria.

# Principios de execucao

| Principio | Aplicacao |
| --- | --- |
| Seguranca primeiro | Autenticacao, RBAC, auditoria e privacidade entram na base tecnica inicial. |
| Escopo vertical | Cada fase deve entregar fluxos utilizaveis de ponta a ponta, mesmo que simples. |
| Dados minimos | Coletar apenas o necessario para validar o MVP. Dados sensiveis devem ser opcionais. |
| Moderacao desde cedo | Vagas e denuncias precisam nascer com status, historico e decisao rastreavel. |
| Contratos claros | API documentada, DTOs validados e tipos compartilhados quando fizer sentido. |
| Qualidade incremental | Testes obrigatorios nos fluxos criticos, sem tentar cobrir tudo no primeiro ciclo. |

# Decisoes imediatas

Estas decisoes devem ser fechadas antes ou durante a Fase 0.

| Tema | Recomendacao para MVP | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Gerenciador de monorepo | pnpm workspaces | Simples, rapido e bom para apps + packages. |
| E2E | Playwright | Melhor cobertura cross-browser e boa integracao com Next.js. |
| Validacao compartilhada | Zod no frontend e DTOs no backend | Evita acoplamento excessivo e mantem NestJS idiomatico. |
| Senha | Argon2 | Forte e adequado para novas aplicacoes. |
| Auth web | Cookie httpOnly para refresh token e access token curto em memoria ou cookie seguro | Reduz exposicao a XSS e facilita revogacao. |
| Upload no MVP | Adapter local em desenvolvimento, S3/R2 em producao | Evita bloquear o MVP e preserva caminho para URLs temporarias. |
| E-mail no desenvolvimento | Provider fake/log + contrato de servico | Permite testar verificacao e recuperacao sem depender do provedor final. |
| Busca inicial | PostgreSQL com indices e ILIKE/full-text simples | Suficiente para MVP antes de adotar motor externo. |
| Deploy inicial | A decidir depois da Fase 0 | Evita escolher provedor antes de conhecer necessidades reais de banco, storage e jobs. |

# Fase 0: Fundacao tecnica

Objetivo: criar uma base executavel, testavel e versionavel para backend, frontend e contratos.

## Entregas

| Entrega | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Monorepo | apps/api, apps/web e packages/shared com scripts padronizados. |
| Configuracao | .env.example, validacao de envs, lint, formatacao e tsconfig compartilhado. |
| API base | NestJS, health check, config tipada, Swagger, TypeORM e PostgreSQL. |
| Web base | Next.js, layout autenticavel, design foundation e cliente HTTP. |
| Banco | Docker Compose para PostgreSQL e primeira migration. |
| CI inicial | Lint, testes unitarios e build de API/web. |

## Criterios de aceite

| Criterio | Validacao |
| --- | --- |
| Projeto sobe localmente | pnpm dev ou comandos equivalentes documentados. |
| API responde health check | Endpoint de saude com status da aplicacao e banco. |
| Swagger existe | Contrato inicial acessivel em ambiente local. |
| CI roda | Lint, testes e build passam. |
| Banco versionado | Nenhum uso de sincronizacao automatica do TypeORM em producao. |

# Fase 1: Identidade, termos e RBAC

Objetivo: entregar cadastro, login e protecao de acesso por papel com consentimentos basicos.

## Entregas

| Entrega | Resultado esperado |
| --- | --- |
| User | Entidade com email, senha, role, status e soft delete. |
| Cadastro publico | Apenas candidate e employer, escolhido no inicio. |
| Login/logout | Access token curto, refresh token rotativo e revogavel. |
| E-mail | Verificacao obrigatoria antes de publicar vaga ou candidatar-se. |
| Termos | Registro de aceite com versao, data, usuario e metadados minimos. |
| RBAC | Guards no backend e protecao de rotas no frontend. |
| Seed seguro | Criacao controlada do primeiro admin em ambiente local/dev. |

## Historias prioritarias

| Historia | Prioridade |
| --- | --- |
| US-01: escolher fluxo de cadastro | Alta |
| US-02: cadastro de candidato | Alta |
| US-04: cadastro de contratante | Alta |
| Admin inicial e promocao de papeis internos | Alta |

## Testes obrigatorios

| Fluxo | Cobertura minima |
| --- | --- |
| Cadastro | Role correto, email unico, aceite obrigatorio. |
| Login | Senha invalida, senha valida, refresh token, logout. |
| RBAC | Bloqueio de endpoints por role incorreta. |
| Termos | Registro de versao e bloqueio quando ausente. |

# Fase 2: Perfis e privacidade

Objetivo: permitir que candidato e contratante completem perfis com controle de visibilidade.

## Entregas

| Entrega | Resultado esperado |
| --- | --- |
| CandidateProfile | Nome de exibicao, bio, localidade, preferencias, skills e curriculo. |
| EmployerProfile | Tipo, responsavel, organizacao, segmento, localidade e descricao. |
| Visibilidade | private, applications_only, verified_employers. |
| Uploads | Avatar/logo/curriculo com validacao de tipo, tamanho e permissao. |
| Auditoria minima | Eventos para atualizacoes sensiveis e alteracao de visibilidade. |

## Corte recomendado do MVP

Para acelerar sem ferir privacidade, manter experiencias, formacao e skills como JSONB estruturado no primeiro ciclo. Normalizar em tabelas proprias somente quando houver necessidade de busca, filtros ou analytics mais finos.

## Testes obrigatorios

| Fluxo | Cobertura minima |
| --- | --- |
| Perfil candidato | Criar, editar e alterar visibilidade. |
| Perfil contratante | Criar e editar dados institucionais. |
| Privacidade | Contratante nao acessa dados completos sem permissao. |
| Upload | Rejeicao de tipo/tamanho invalido. |

# Fase 3: Vagas, busca e candidaturas

Objetivo: entregar o primeiro fluxo central do produto: contratante cria vaga, coordenacao aprova, candidato busca e se candidata.

## Entregas

| Entrega | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Job | Criar, editar, pausar, encerrar e republicar. |
| Moderacao previa | Nova vaga entra em pending_review. |
| Busca | Listagem publica/autenticada apenas de vagas aprovadas e ativas. |
| Filtros | Area/palavra-chave, localidade, modalidade, regime e senioridade. |
| Application | Candidatura unica, status inicial e historico de mudanca. |
| Gestao do contratante | Visualizar candidaturas das proprias vagas. |

## Historias prioritarias

| Historia | Prioridade |
| --- | --- |
| US-05: criar vaga | Alta |
| US-06: revisar vaga pendente | Alta |
| US-07: buscar vagas | Alta |
| US-08: candidatar-se | Alta |
| US-09: visualizar candidaturas recebidas | Alta |

## Testes obrigatorios

| Fluxo | Cobertura minima |
| --- | --- |
| Criacao de vaga | Requer role employer, email confirmado e aceite de diretrizes. |
| Moderacao | Aprovar/rejeitar com motivo e auditoria. |
| Busca | Apenas vagas aprovadas, ativas e paginadas. |
| Candidatura | Impedir duplicidade e vagas indisponiveis. |
| Visibilidade | Contratante ve apenas dados permitidos da candidatura. |

# Fase 4: Denuncias, administracao e auditoria

Objetivo: fechar o ciclo de governanca minima da plataforma.

## Entregas

| Entrega | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Report | Denunciar vaga, perfil, usuario ou candidatura. |
| Fila de moderacao | Coordenadores analisam denuncias por status e prioridade. |
| ModerationDecision | Decisoes com motivo, autor, entidade e data. |
| Admin | Gerenciar usuarios, papeis internos e status de conta. |
| AuditLog | Consulta restrita, filtros e metadata sem segredos. |

## Testes obrigatorios

| Fluxo | Cobertura minima |
| --- | --- |
| Denuncia | Criar denuncia autenticada e exibir status limitado ao autor. |
| Decisao | Coordenador resolve com motivo e gera auditoria. |
| Suspensao | Usuario suspenso perde acoes sensiveis. |
| Admin | Apenas admin altera roles internas. |

# Ordem de implementacao recomendada

| Ordem | Fatia vertical | Por que vem aqui |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bootstrap do monorepo | Sem base executavel, nao ha validacao real. |
| 2 | User + auth + terms | Todas as demais regras dependem de identidade e consentimento. |
| 3 | RBAC + status de conta | Evita retrabalho de autorizacao em cada modulo. |
| 4 | Perfis minimos | Permite completar onboarding e preparar candidatura. |
| 5 | Vagas com moderacao | Garante que o conteudo publicado ja nasca governado. |
| 6 | Busca e candidatura | Entrega o principal valor para candidatos. |
| 7 | Gestao do contratante | Entrega valor operacional para quem publica vagas. |
| 8 | Denuncias e auditoria completa | Fecha seguranca operacional e rastreabilidade. |
| 9 | Polimento UX, acessibilidade e observabilidade | Eleva confianca antes de piloto publico. |

# Backlog tecnico inicial

| Item | Prioridade | Fase |
| --- | --- | --- |
| Criar workspace com pnpm | P0 | 0 |
| Inicializar NestJS em apps/api | P0 | 0 |
| Inicializar Next.js em apps/web | P0 | 0 |
| Criar Docker Compose com PostgreSQL | P0 | 0 |
| Configurar TypeORM com migrations | P0 | 0 |
| Configurar Swagger | P0 | 0 |
| Criar health check | P0 | 0 |
| Criar pipeline de lint/test/build | P0 | 0 |
| Implementar modulo users | P0 | 1 |
| Implementar modulo auth | P0 | 1 |
| Implementar refresh token rotativo | P0 | 1 |
| Implementar terms acceptance | P0 | 1 |
| Implementar guards RBAC | P0 | 1 |
| Implementar perfis | P1 | 2 |
| Implementar uploads com adapter | P1 | 2 |
| Implementar vagas | P1 | 3 |
| Implementar moderacao de vagas | P1 | 3 |
| Implementar busca paginada | P1 | 3 |
| Implementar candidaturas | P1 | 3 |
| Implementar denuncias | P2 | 4 |
| Implementar painel admin | P2 | 4 |
| Implementar auditoria consultavel | P2 | 4 |

# Riscos e mitigacoes

| Risco | Impacto | Mitigacao |
| --- | --- | --- |
| Exposicao indevida de curriculos | Alto | Autorizacao por recurso, URLs temporarias, auditoria e testes de privacidade. |
| Moderacao insuficiente | Alto | Vagas pendentes por padrao e fila minima de revisao no MVP. |
| Coleta excessiva de dados sensiveis | Alto | Dados opcionais, finalidade clara e corte de orientacao sexual no MVP. |
| Escopo administrativo crescer demais | Medio | Admin minimo: usuarios, roles, status e auditoria. |
| Busca ficar complexa cedo demais | Medio | Comecar com PostgreSQL e evoluir depois. |
| Frontend duplicar regra de seguranca | Alto | Backend como fonte de verdade; frontend apenas melhora UX. |
| Falta de testes nos fluxos criticos | Alto | Definicao de pronto exige testes de auth, RBAC, vagas, candidaturas e privacidade. |

# Marco de piloto

O MVP esta pronto para piloto fechado quando:

| Criterio | Esperado |
| --- | --- |
| Cadastro | Candidato e contratante conseguem se cadastrar e completar onboarding. |
| Confianca | E-mail, termos, RBAC e status de conta funcionam. |
| Vagas | Contratante cria vaga e coordenador aprova/rejeita. |
| Descoberta | Candidato busca vaga aprovada com filtros basicos. |
| Candidatura | Candidato se candidata uma unica vez e acompanha status. |
| Contratante | Contratante ve candidaturas das proprias vagas. |
| Moderacao | Usuarios denunciam conteudo e coordenador decide. |
| Auditoria | Acoes sensiveis ficam rastreaveis. |
| Qualidade | CI, testes criticos e health check estao ativos. |
| Privacidade | Curriculo e dados completos respeitam visibilidade e consentimento. |

# Recomendacao final

O melhor caminho e nao tentar construir todos os modulos em paralelo. A sequencia ideal e primeiro consolidar a base de identidade, consentimento e autorizacao; depois perfis; depois o fluxo principal de vaga moderada ate candidatura; e por fim governanca operacional com denuncias, administracao e auditoria consultavel.

Essa ordem protege o diferencial do produto: uma plataforma de empregabilidade que e util, mas tambem segura, respeitosa e preparada para lidar com abuso desde o primeiro ciclo real de uso.